# TS 국민 편의와 안전 AX 요구사항 정의서

버전 0.1   2026-09-10   발주 전 검토안

이 문서는 무엇을 왜 제공해야 하는지를 정의한다. 구현 동작·예외·검수의 상세 기준은 03 요구사항 명세서, 계약 요구와 제출 지시는 04 RFP에서 관리한다. 동일한 요구 ID를 문서 간 유지한다.

# 사업 요구와 범위

| 사업 요구 | 대상과 연결 요구 | 검토 지표와 비용 |
| --- | --- | --- |
| BR01 가능한 예약을 적은 왕복으로 찾는다 | X01 / SFR-101~104 | 희망조건 보존·후보 탐색시간·왕복 횟수 / W07 |
| BR02 공식 검사 결과에서 다음 행동을 이해한다 | X02 / SFR-201~204 | 필수 행동 누락·근거 없는 안내·이해도 / W04 |
| BR03 관찰 사실을 정확하게 보고한다 | X03 / SFR-301~304 | 사실 변경·필수정보 누락·수신 확인 / W08 |
| BR04 지적사항과 조치 증빙을 빠짐없이 연결한다 | X04 / SFR-401~404 | 증빙 미연결·미해결 지적·담당자 재검토 / W05 |
| BR05 신청 요건을 확인하고 보완한다 | X05 / SFR-501~504 | 준비물 누락·보완 횟수·신청 단계 전환 / W09 |
| BR06 근거와 현행 기준을 추적한다 | 공통 / SFR-002~003,006; DAR-001 | 출처·버전 보존과 승인 후 반영 / W02 |
| BR07 동의와 권한에 맞게 처리한다 | 공통 / SFR-004~005,007; SER-001~003 | 무권한 접근·허위 완료·중복 실행 / W03 |
| BR08 로컬 환경에서 안정적으로 제공한다 | 공통 / SFR-001; PER-001~002; COR-001 | 외부 전송 차단·응답시간·복구 / W02,W06,W10 |
| BR09 누구나 사용하고 오류를 고친다 | 공통 / UIR-001; QUR-001~002 | 키보드 완결·빈 상태·정정과 비교평가 / W06,W10 |
| BR10 서비스 개선과 책임 있는 인수를 수행한다 | 공통 / SFR-008; PMR-001~004; TER-001 | 시험·변경·라이선스·운영 인수 / W01,W06,W10 |

# 가정과 규모 기준

| ID | 기준 | 가정 |
| --- | --- | --- |
| A01 | 범위 | 5개 업무군의 제한된 1개 대표 업무씩. 전국 전업무 구축 아님. |
| A02 | 일정 | 1단계 8개월, 이후 2단계 6개월의 순차 도입 가정. 계약 전 적정사업기간 재산정. |
| A03 | 운영 부하 | 전체 일 2,000 업무 세션, 동시 생성 10건, 요청당 입력 8,000·출력 1,000 토큰 이내를 초기 검증 조건으로 가정. 실제 피크 미확정. |
| A04 | 데이터 | 전체 전자 텍스트 10,000건 이하, 5개 시스템 연계. 신규 OCR·도면·영상·센서 처리 없음. |
| A05 | 기술 자산 | 기존 자산 사용권과 로컬 호환성을 계약 전 입증. 자유 NL2SQL, 신규 기반모델 학습, 대규모 파인튜닝 미포함. |
| A06 | 가격 시점 | 2026년 불변 가격. 향후 발주 임금·견적·환율 변동 반영 필요. |
| A07 | 견적 방식 | 본 WBS 공수 모델은 초기 ROM. 확정된 FP, 원가계산서, 공급사 견적이 아님. |
| A08 | 가산 계수 | 개발 제경비 144%, 기술료 20%는 초기 가격화 가정. 운영 가이드의 범위를 참고한 임시 계수이며 개발에 자동 적용되는 법정요율로 주장하지 않음. |
| A09 | 유상 운영 | 전체 도입·검수 후 12개월 정상 운영의 연간 증분비. 24시간 전담 인력·콜센터 없음. 하자보수는 계약 책임으로 구분하여 중복 청구 배제. |
| A10 | 예비 충당 | 구축 공급가액의 15%를 사업주 예산 여유로 별도 표시. 계약대가·자동 지급액 아님. |

## 권한과 제공 책임

| 주체 | 제공 책임 |
| --- | --- |
| CCK 주관사 | 요구·아키텍처·로컬 적용·통합·시험·하자·운영 인수의 총괄 책임. 직접 인력·협력 계약 증명 필요. |
| TS 업무 담당 | 법정·수탁 범위·기준·정답·본인권한·검수 의사결정. 데이터 제공과 수용 기준 승인. |
| TS 운영 및 연계 운영사 | 인증·API·테스트 환경·공식 상태·장애 협조. 상대 서버 수정비를 분리 확인. |
| 협력사 | 약정된 UI·보안·인프라·어댑터 구현. 주관사의 전체 책임과 검수 창구 유지. |

# 기능과 비기능 요구 목록

| ID | 요구 | 사업 요구 | WBS |
| --- | --- | --- | --- |
| SFR-001 | 로컬 모델 호출 | BR08 | W02 |
| SFR-002 | 근거 검색과 인용 | BR06 | W02 |
| SFR-003 | 기준과 규칙 버전 | BR06 | W02 |
| SFR-004 | 동의와 실행 내용 결속 | BR07 | W03 |
| SFR-005 | 업무 상태와 재개 | BR07 | W03 |
| SFR-006 | 전자문서 수집과 정정 | BR06 | W02 |
| SFR-007 | 허용 API와 반환 검증 | BR07 | W03 |
| SFR-008 | 개선 의견과 운영 지표 | BR10 | W06,W10 |
| SFR-101 | 조건 구조화와 확인 | BR01 | W07 |
| SFR-102 | 실시간 후보와 대안 비교 | BR01 | W07 |
| SFR-103 | 예약 재확인과 확정 | BR01 | W07 |
| SFR-104 | 예약 변경과 취소 | BR01 | W07 |
| SFR-201 | 검사 결과와 기준 결합 | BR02 | W04 |
| SFR-202 | 필수 행동과 쉬운 설명 | BR02 | W04 |
| SFR-203 | 후속 조치 상태 분리 | BR02 | W04 |
| SFR-204 | 결과 정정과 이의 연결 | BR02 | W04 |
| SFR-301 | 관찰 사실과 불확실성 분리 | BR03 | W08 |
| SFR-302 | 중립적 보완 질문 | BR03 | W08 |
| SFR-303 | 원문 대비와 제출 승인 | BR03 | W08 |
| SFR-304 | 접수 확인과 보호 정책 | BR03 | W08 |
| SFR-401 | 지적사항 단위 구조화 | BR04 | W05 |
| SFR-402 | 조치 증빙 대응 검토 | BR04 | W05 |
| SFR-403 | 담당자 검토와 반려 | BR04 | W05 |
| SFR-404 | 미해결과 재발 이력 | BR04 | W05 |
| SFR-501 | 신청 유형과 기준 확인 | BR05 | W09 |
| SFR-502 | 요건과 준비자료 대응 | BR05 | W09 |
| SFR-503 | 보완과 초안 작성 | BR05 | W09 |
| SFR-504 | 공식 접수와 상태 연결 | BR05 | W09 |
| DAR-001 | 데이터 품질과 삭제 | BR06 | W02 |
| SER-001 | 인증과 최소 권한 | BR07 | W03 |
| SER-002 | 개인정보와 비밀정보 | BR07 | W06,W10 |
| SER-003 | 문서 내 악성 지시 차단 | BR07 | W06,W10 |
| PER-001 | 성능 측정과 자원 규모 | BR08 | W02,W06,W10 |
| PER-002 | 시간 초과와 대기열 | BR08 | W03,W06,W10 |
| COR-001 | 복구와 운영 연속성 | BR08 | W06,W10 |
| UIR-001 | 접근성과 화면 상태 | BR09 | W06,W10 |
| QUR-001 | AI 근거 품질 평가 | BR09 | W02,W06,W10 |
| QUR-002 | 비AI 대비 이용성 검증 | BR09 | W06,W10 |
| TER-001 | 시험과 요구 추적 | BR10 | W06,W10 |
| PMR-001 | 사업과 중복 범위 확정 | BR10 | W01 |
| PMR-002 | 단계와 변경 관리 | BR10 | W01,W10 |
| PMR-003 | 인수와 지식재산 | BR10 | W06,W10 |
| PMR-004 | 교육과 운영 책임 | BR10 | W06,W10 |

# 기획 기준과 충족 근거

| 기준 | 설계 반영 | 남은 확인 |
| --- | --- | --- |
| P01 국민 가치 | 예약·후속 행동·보고 정확성·조치·신청 완결 | 실제 불편 규모와 대상자 검증 |
| P02 현업 수용 | 사람 검토 유지, 교육·이의·정정 경로 | 현업 협의·직무 영향 확인 |
| P03 AI 추가 가치 | 표준 안내·필터·체크리스트 비교 시험 | 기능별 추가 가치 실측 |
| P04 TS 업무 | 기존 공식 업무와 서비스 연결 | 메가이슈 규모와 실제 원인 검증 |
| P05 재사용 | 공통 처리와 기관별 규칙·권한·API 분리 | 재사용 권리·타 기관 수요 확인 |
| P06 소관 권한 | 업무 책임·시행일 매핑을 착수 요구에 포함 | 개별 법령·위탁·실제 수행조직 대조 |
| P07 재정·책임 | 공수·가격·운영비·단계별 중단 조건 | 예산·심의·발주 유형 적용 확정 |

## 채택과 변경 기준

필수는 해당 서비스가 계약 범위에 채택될 때의 필수다. 2단계 항목을 1단계 검수 조건으로 자동 적용하지 않는다. 요구 제거·변경은 관련 화면·API·시험·WBS·비용을 함께 갱신하고 변경 사유·승인자·적용 버전을 남긴다.

착수 전 확정 항목: 대표 업무와 데이터 제공, API 계약, CCK 제품 데모·사용권·인력, 기존 과업 비중복, 품질 목표와 시험 환경, 발주 및 심의 경로. API 미제공 시 준비/조회 모드로의 축소를 별도 합의하며 전체 실행 모드 비용을 그대로 지급하지 않는다.

# 근거와 적용 범위

S03 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침. 2023-05-15 시행, 고시 제2023-15호. 조사일 2026-09-10. 제3조 예산편성의 기능·비기능·HW·SW 범위 명확화 확인. 세부 발주 절차의 적용은 발주기관 검토 필요.
https://law.go.kr/LSW/admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000223356

S08 기술 확장 검토와 사용자 경험. 2026-09-10. 조사일 2026-09-10. 파생 조사와 사용자 현장 의견. CCK 실제 수행능력·TS 의사결정의 증명 아님.
../../04_기관리서치/TS_대화구조화/기술확장_2026-09-10/CCK_TS_기술기반_확장검토.md