# Public AI PMS 1차 개발범위 정의서

2026년 9월 11일  |  v0.1  |  기관 검토용 설계안

공공서비스 이용자가 시스템 품질 저하와 지원 공백으로 겪는 불편을 줄이기 위해, 담당자와 수행사가 사업의 기준·증거·결정·미결 책임을 이어 관리하도록 한다. 실제 국민 효과는 대상 서비스와 지표를 정해 검증한다.

1차 제공 범위는 공동 사업관리와 기초 AI 검토, 다면평가 수집, 인수인계·유지관리다. 기관 단위로 도입하되 최초 검토는 한 사업의 산출물 승인 흐름에서 시작한다. 본 문서는 범위 협의용 설계안이다.

# 1 범위 기준과 사용 방법

| 구분 | 정의 |
| --- | --- |
| 독자와 목적 | 기관 기획·사업·계약 담당자, 수행사 PM, CCK 책임자가 제공 범위와 조건을 협의한다. |
| 시간축 | Y1은 착수 후 최초 제공 연차다. 확정 착수일·개발기간·예산을 뜻하지 않는다. |
| 범위 집계 | Y1 총 46개 = 필수 제안 M 44개 + 조건부 C 2개. M도 상세 조건과 기관 적용 확정이 필요하다. |
| 후속 범위 | Y2 5개, Y3 7개는 최초 적용 연차를 유지한다. 이미 제공한 Y1 기능은 후속 연차에도 유지한다. |
| 초기 검증 단위 | 한 사업·한 산출물의 기준부터 승인·미결 인계까지 검토한다. 초기 검증 완료를 Y1 전체 완료로 보지 않는다. |
| 환경 제약 | 기존 로컬 서버 사용. 신규 인프라 투자비 0원. 외부 클라우드 LLM 자동 전송 및 신규 OCR·VLM은 제외한다. |
| 문서 간 관계 | 기존 SRS 58개 식별자와 116개 수용기준을 유지한다. 본 문서는 적용 범위와 결정 조건을 보완한다. |

## 이번 검토의 결론

기관 단위 공동 서비스 방식이 인수인계와 복수 계약의 연속성을 설명하기에 적합하다. 다만 첫 사업·자료·권한·환경이 아직 정해지지 않았으므로 계약용 범위 확정과 품질·가격 보장은 후속 결정으로 남긴다.

참조: 2026년 9월 10일 요구사항 분석서·명세서·원장 v0.1, 서비스모델 정의서 v0.1, 프로젝트 CCK 로컬 LLM 적용범위 v1.2. 원장 집계는 이번에 대조했으며, 신규 현업 조사나 법령 적용 판정은 수행하지 않았다.

# 2 서비스 제공 묶음과 책임

기관은 도입 고객이자 업무 운영 책임자이며, 발주기관·수행사·배정된 검토자가 같은 사업공간을 이용한다. CCK는 응용 서비스와 기술운영을 제공하고 기관의 업무·평가 확정권을 대신하지 않는다.

| 묶음 | 기관과 이용자가 받는 결과 | 요구 범위 |
| --- | --- | --- |
| P1 공동 사업관리 | 서비스·사업·계약 연결, 합의 기준, 일정·업무함·요청·병목 | SFR-001~010 / 10개 |
| P2 검토와 보완 | 제출 전 점검, 접수 버전, 근거 후보, 소명·재검증·확정 이력 | SFR-011~018 / 8개 |
| P3 평가와 수행이력 | 역할별 주기적 응답, 우수·미흡·개선 근거, 고지·소명·정정 | SFR-023~026 / 4개 |
| P4 인계와 유지관리 | 미결 책임 승계, 지원 종류·기간, 갱신·차기 계약 준비 | SFR-029~031 / 3개 |
| P5 품질과 자료 | 권한·추적·AI 품질·로컬 처리·성능·복구·접근성·자료 정책 | NFR-001~008, DAR-001~004 / 12개 |
| P6 도입과 운영 | 교육·책임·장애 대응·종료 인수, 대가·수행 범위·편익 검토 | OPR-001~004, BMR-001~003 / 7개 |
| 조건부 연계 | 계정·조직, 계약·전자결재·기존 PMS의 승인된 정보 연결 | IFR-001~002 / 2개 |

## 제공 대안의 비교

| 대안 | 효과와 부담 | 적용 판단 |
| --- | --- | --- |
| 단일 사업 전용 | 초기 적용은 작지만 종료 후 계속 관리 조건을 별도 확보해야 함 | 최초 검증 단위로 활용 |
| 기관 단위 공동 서비스 | 복수 계약·담당자 교체에 대응. 기관 권한·운영 책임 설계 필요 | 권고안. 제한된 사업부터 검토 |
| 다기관 통합 서비스 | 확산 가능성은 있으나 공유 근거·평가·운영 협의 부담이 큼 | 후속 검토. Y1 일괄 제공 제외 |

위 비용·기간 비교는 상대적 설계 판단이다. 실제 견적은 대상·자료·자산·인력·기관 협조를 확인한 후 산정한다. 수행사의 기본 참여·소명·정정은 유료 등급이나 평가 점수와 연계하지 않는다.

# 3 첫 검증 흐름과 서비스 경계

첫 검증 대상은 시험결과서 등 한 산출물 유형이다. 문서가 존재하는지와 요구사항을 입증하는지는 구분하며, 기준 버전과 제출 버전을 지정해 검토한다.

| 단계 | 사람의 행동과 책임 | 남아야 할 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 기준 확인 | 기관·수행사가 완료조건을 검토하고 권한자가 확정 | 원문 위치·적용 기준·책임·완료조건·버전 |
| 2 제출과 접수 | 수행사가 증거를 연결해 제출하고 접수 결과를 확인 | 제출자·시각·버전·접수 성공 또는 실패 |
| 3 기초 검토 | AI가 누락·불일치 후보를 제시하고 검토자가 원문 확인 | 검토 범위·후보·근거·미처리 구간 |
| 4 소명과 보완 | 검토자가 요청하고 수행사가 소명 또는 재제출 | 이견·보완 책임·새 버전·변경 사유 |
| 5 재검증과 판단 | 검토자가 현재 버전을 확인하고 권한자가 판단 | 재검증 근거·확정 또는 미결·철회 이력 |
| 6 계속 관리 | 후임이 미결·지원 책임을 인수하고 평가 근거를 확인 | 인수 책임·지원 근거·정정된 수행이력 |

## 반드시 확인할 실패 흐름

AI 분석 실패: 유효 접수는 유지하고 미검사 구간과 수동 검토 경로를 표시한다. 접수 완료를 내용 승인으로 표시하지 않는다.

새 버전과 기준 변경: 과거 승인 자동 승계를 금지하고 재검토 대상을 표시한다. 늦은 일정만으로 수행사 책임을 단정하지 않는다.

권한 회수·평가 이견·미인수: 접근 범위와 정정 상태를 유지하고 미결 책임을 종결로 바꾸지 않는다.

## 서비스 간 정보 관계

기관·서비스·사업·계약 → 기준·과업 → 제출·증거 → 검토·판단·조치 → 수행이력·인계·지원 책임으로 연결한다. Y2 감리와 Y3 분석은 이 정보를 허용된 범위에서 재사용한다.

전자결재·계약 시스템은 확인된 공식 기록의 원천으로 연결한다. 로컬 LLM은 후보와 설명을 제공하며 승인권자가 아니다. 물리 DB·API 경로·제품 UI는 후속 상세 설계에서 정의한다.

# 4 1차 요구사항 적용 목록 1

M은 필수 제안, C는 선행조건 확인 후 채택할 조건부 항목이다. 모든 식별자는 PMS-로 시작하며 기존 명세서의 상세 정의와 수용기준을 그대로 참조한다.

| 요구 ID | 요구명 | 구분 | 직접 연결 TBD 번호 |
| --- | --- | --- | --- |
| PMS-SFR-001 | 기관·서비스·사업·계약의 연결 | M | 01 |
| PMS-SFR-002 | 참여 조직·역할·위임 관리 | M | 02 |
| PMS-SFR-003 | 기준 원문 등록·적용 정보 관리 | M | 03 |
| PMS-SFR-004 | 요구·의무·완료조건 후보 추출 | M | 04 |
| PMS-SFR-005 | 공동 기준 검토·확정 | M | 02, 03 |
| PMS-SFR-006 | 기준·범위·일정 변경의 영향 관리 | M | 03 |
| PMS-SFR-007 | 공동 WBS·네 종류 일정·선행조건 | M | 공통 조건 |
| PMS-SFR-008 | 역할별 업무함·알림·상향 요청 | M | 08 |
| PMS-SFR-009 | 자료 요청·회신·회의 결정 연결 | M | 공통 조건 |
| PMS-SFR-010 | 이슈·위험·병목·책임 구분 | M | 공통 조건 |
| PMS-SFR-011 | 산출물·요구사항·검증증거 대응 | M | 공통 조건 |
| PMS-SFR-012 | 증거 등록·출처·확인 상태 | M | 04 |
| PMS-SFR-013 | 수행사 제출 전 자체점검 | M | 공통 조건 |
| PMS-SFR-014 | 공식 제출·접수증·버전 고정 | M | 04 |
| PMS-SFR-015 | 분석 상태 분리·실패 복구 | M | 공통 조건 |
| PMS-SFR-016 | 기초 검토 후보·근거 제공 | M | 공통 조건 |

직접 연결이 없더라도 기관별 권한·자료·품질·운영 조건은 적용한다. TBD 숫자는 미확정 사항 검토표의 동일 번호를 뜻하며, 표의 완료 여부는 아직 판단하지 않았다.

# 5 1차 요구사항 적용 목록 2

M은 필수 제안, C는 선행조건 확인 후 채택할 조건부 항목이다. 모든 식별자는 PMS-로 시작하며 기존 명세서의 상세 정의와 수용기준을 그대로 참조한다.

| 요구 ID | 요구명 | 구분 | 직접 연결 TBD 번호 |
| --- | --- | --- | --- |
| PMS-SFR-017 | 보완 요청·소명·의견 차이 관리 | M | 공통 조건 |
| PMS-SFR-018 | 현재 버전 재검증·확정·철회 | M | 02 |
| PMS-SFR-023 | 주기적 다면평가 계획·배정 | M | 06 |
| PMS-SFR-024 | 역할별 응답·관찰 불가·중복 처리 | M | 06 |
| PMS-SFR-025 | 기본 수행이력과 긍정·미흡 근거 | M | 06, 07 |
| PMS-SFR-026 | 평가 고지·소명·재검토·정정 반영 | M | 06, 07 |
| PMS-SFR-029 | 상시 인수인계와 미결 책임 승계 | M | 공통 조건 |
| PMS-SFR-030 | 유지관리 종류·기산 사건·책임 관리 | M | 03 |
| PMS-SFR-031 | 지원 공백·갱신·차기 계약 준비 | M | 08 |
| PMS-NFR-001 | 기관·사업·문서의 접근 통제 | M | 02, 07 |
| PMS-NFR-002 | 판단·변경 이력의 추적성 | M | 07 |
| PMS-NFR-003 | AI 검토 품질·근거·평가 범위 | M | 05, 09 |
| PMS-NFR-004 | 로컬 처리·문서 명령과 업무권한 분리 | M | 10 |
| PMS-NFR-005 | 업무 응답·분석 처리량의 성능 목표 | M | 10 |
| PMS-NFR-006 | 가용성·복구·접수 보존 | M | 10 |
| PMS-NFR-007 | 접근성·업무 이해·오류 복구 | M | 13 |

직접 연결이 없더라도 기관별 권한·자료·품질·운영 조건은 적용한다. TBD 숫자는 미확정 사항 검토표의 동일 번호를 뜻하며, 표의 완료 여부는 아직 판단하지 않았다.

# 6 1차 요구사항 적용 목록 3

M은 필수 제안, C는 선행조건 확인 후 채택할 조건부 항목이다. 모든 식별자는 PMS-로 시작하며 기존 명세서의 상세 정의와 수용기준을 그대로 참조한다.

| 요구 ID | 요구명 | 구분 | 직접 연결 TBD 번호 |
| --- | --- | --- | --- |
| PMS-NFR-008 | 변경 영향·버전별 재현·유지보수성 | M | 10 |
| PMS-DAR-001 | 핵심 업무자료의 최소 항목·관계 | M | 04 |
| PMS-DAR-002 | 지원 문서·추출 범위·원문 대응 | M | 04 |
| PMS-DAR-003 | 버전·관계·이관 자료의 정합성 | M | 04 |
| PMS-DAR-004 | 보존·정정·반출·폐기 정책 | M | 07 |
| PMS-IFR-001 | 계정·조직 정보 연계 | C | 02, 14 |
| PMS-IFR-002 | 계약·전자결재·기존 PMS 기록 연계 | C | 03, 14 |
| PMS-OPR-001 | 기관 적용·교육·기본 참여 지원 | M | 01, 02, 11 |
| PMS-OPR-002 | 기준·평가 운영과 이해충돌 관리 | M | 02, 06, 09 |
| PMS-OPR-003 | 장애·미반영·오류 대응 운영 | M | 08, 10 |
| PMS-OPR-004 | 계약 종료·운영 인수·계속 열람 | M | 07, 11 |
| PMS-BMR-001 | 기관 도입·기본 참여·대가의 분리 | M | 11 |
| PMS-BMR-002 | CCK 주관 책임·재사용·비중복 확인 | M | 01, 10, 11 |
| PMS-BMR-003 | 순편익·품질·국민 효과의 검증 계획 | M | 12 |

직접 연결이 없더라도 기관별 권한·자료·품질·운영 조건은 적용한다. TBD 숫자는 미확정 사항 검토표의 동일 번호를 뜻하며, 표의 완료 여부는 아직 판단하지 않았다.

집계 대조: SFR 25 + NFR 8 + DAR 4 + IFR 2 + OPR 4 + BMR 3 = 46개. 조건부 IFR 2개를 제외한 필수 제안은 44개다. 요구 수는 개발 공수·기능 크기·완료율의 대리 지표가 아니다.

# 7 후속 범위와 조건부 경계

| 요구 ID | 후속 제공 내용 | 최초 연차와 구분 |
| --- | --- | --- |
| PMS-SFR-019 | 정보화사업 감리 검사기준 관리 | Y2 / M |
| PMS-SFR-020 | 요구 단위 검사 실행·범위 기록 | Y2 / M |
| PMS-SFR-021 | 구조화 Finding·전문 시정·재검증 | Y2 / M |
| PMS-SFR-022 | AI·감리사의 독립 검토와 차이 관리 | Y2 / M |
| PMS-SFR-027 | 다면평가의 역할·시점별 분석 | Y3 / M |
| PMS-SFR-028 | 사업·역할별 레퍼런스 조회 고도화 | Y3 / M |
| PMS-SFR-032 | 성과·피드백의 문제 정의 | Y3 / M |
| PMS-SFR-033 | 개선 대안·기존 계약·신규 투자 비교 | Y3 / M |
| PMS-SFR-034 | 차기 RFP 요구 초안과 근거 추적 | Y3 / M |
| PMS-SFR-035 | 협업·컨소시엄 역량 탐색 | Y3 / C |
| PMS-SFR-036 | 기관별 서비스 규칙의 반복 적용 | Y3 / M |
| PMS-IFR-003 | 외부 시험·운영 결과 수집 | Y2 / C |

## Y1 조건부 연계가 불가능한 경우

IFR-001은 승인된 계정·조직의 수동 등록과 권한 회수 절차, IFR-002는 공식 원문 등록·식별정보 대조로 대체할 수 있는지 협의한다. 이는 자동 연계 완료를 뜻하지 않는다. 대체 경로도 권한·정합성·업무 부담 기준을 충족해야 한다.

## 현재 제공 범위에서 제외하는 항목

자동 법적 판정·낙찰·기업 배제·벌점, 감리원 대체, 회계감사·건설 등 타 감리의 실제 제공, 신규 OCR·영상·VLM·센서·제어, 외부 클라우드 LLM 자동 전송, 기관 간 무단 자료 공유는 포함하지 않는다.

Y1에 평가 수집과 정정은 유지한다. 이를 Y3로 미루거나 Y3 분석·추천 기능을 Y1 제공 실적으로 앞당기지 않는다. 조건부 기능은 미채택 근거와 영향 요구를 기록한다.

# 8 설계 확정을 위한 통과 조건

아래는 앞으로 적용할 검토 조건이다. 현재는 문서 초안 단계이며 기관 승인·독립 검토·제품 시험을 완료한 상태가 아니다.

| 관문 | 필요 문서와 조건 | 책임 역할 |
| --- | --- | --- |
| G1 대상 확정 | 대상 사업·업무 근거·기존 과업 대조·국민 효과 경로 / TBD-01·03 | 기관 기획·사업·계약 |
| G2 자료와 권한 | 원문 샘플·지원 범위·역할표·자료 이용 및 보존 정책 / TBD-02·04·07 | 기관 업무·자료·보안 |
| G3 제공 범위 | 기존 로컬 자원·CCK 자산·사용권·조건부 연계·운영 시간창 / TBD-08·10·14 | CCK 기술·기관 운영 |
| G4 수용 조건 | AI 검토·사용성·평가 수집의 적용 조건과 검토 절차 / TBD-05·06·13 | 기관 품질·평가·현업 |
| G5 계약과 효과 | 제공 묶음·원가·책임·종료 인수·효과 기준값 / TBD-11·12 | 기관 구매·기획·CCK |
| 후속 G6 감리 | 대상·기준·전문가·독립성·시정 확인 / TBD-09 | 기관 감리 담당·전문가 |

## 검토 후 인계할 설계 산출물

기관 적용 기준선: 채택 요구 ID, 제외·조건부 사유, 역할과 자료, 기한·운영 조건, 결정 근거·버전.

논리 설계: 유스케이스, 상태·예외, 자료 사전, 행위별 권한, 화면 정보구조와 연계 계약의 범위. 구현 코드는 포함하지 않는다.

수용 검토 계획: 기존 116개 조건 중 적용 대상, 추가 조건, 책임자, 환경, 증빙과 미확정 수치의 확정 기록.

현업 검토 기록: 기관 담당·수행사·후임·평가 운영자의 이견·추가 부담·정정 결과. 내부 자체점검을 독립 검토로 표시하지 않는다.

관문 미충족 시 해당 적용·계약 확정을 보류한다. 독립적으로 가능한 설계 정리는 계속한다. 문서상 범위 합의와 향후 구현 착수 지시는 별도로 관리한다.

# 9 비용 제약과 편익 검토

신규 인프라 투자비 0원은 전체 사업비가 0원이라는 뜻이 아니다. 응용 SW 개발·기존 환경 설정·연계·검수·교육·자료 정비·운영 지원의 인력 및 허용 비용은 별도로 산정한다.

| 구분 | 이번 범위의 처리 |
| --- | --- |
| 신규 인프라 | GPU·서버·저장·백업·망 장비 구매·증설·임차, 클라우드 자원비: 신규 사업비에 계상하지 않음. |
| 기존 장비 비용 | 기존 장비 유지보수와 자원 증분도 이번 용역비에 계상하지 않음. 기존 자원 사용권·가용성은 확인 필요. |
| 응용 서비스 비용 | SW 개발, 기존 환경 배포 설정, 허용 연계, 검수, 데이터 복원 시험 공수 등을 근거별로 구분. 가격·공수 미확정. |
| 자원 부족 | 동시성·자료량·대기열·모델 설정·업무 범위를 조정하고 품질을 재검토. 충족 불가 시 범위 축소·보류. |

## 측정할 편익과 비용

| 판단 항목 | 측정과 해석 |
| --- | --- |
| 관리와 검토 | 동일 업무량의 현행 총시간과 도입 후 총시간을 비교한다. 추가 입력·AI 확인·오류 대응을 포함한다. |
| 시간가치와 예산 | 순절감시간에 확인된 역할별 시간가치를 적용한다. 실제 지출 감소는 별도 자료로 확인하며 감축 인원으로 환산하지 않는다. |
| 재작업과 지연 | 중복 계산을 제외한 재보완·대기·미결 책임·지원 공백의 변화와 영향을 확인한다. |
| 국민 효과 | 선정한 서비스의 장애·처리 지연·이용 불편·접근성으로 연결한다. PMS 시간 절감을 국민 편익으로 곧바로 대입하지 않는다. |
| 전체 경제성 | 초기 도입·교육·이관과 추가 운영 부담을 포함한다. 평가기간·가격 기준·비중복 원칙을 정하고 후속 기능 편익은 적용 이후에 반영한다. |

TBD-11·12에서 자료와 목표를 정한다. 현행·규칙 기반·AI 지원 대안을 비교해 AI의 추가 가치가 부족하면 적용 범위를 재검토한다. 이번 문서에는 실측 근거 없는 절감률·가격·투자수익률을 넣지 않는다.

# 10 기준선 보완과 검토 기록

## CR 01 기존 인프라 사용 조건 반영

근거는 프로젝트 지침 CCK 로컬 LLM 적용범위 v1.2의 U-INFRA-01이다. 기존 요구사항 v0.1의 식별자·연차·수량은 유지하고 다음 요구의 기관 적용 조건을 보완한다. 기존 Word·원장은 이번 작업에서 수정하지 않았다.

| 연결 요구 | 보완할 내용 |
| --- | --- |
| PMS-NFR-004 | 모델·임베딩 등 필요한 처리의 로컬 실행 경계와 기존 자원 사용권 확인. |
| PMS-NFR-005 | 기존 환경 용량을 기준으로 업무 응답과 분석 성능·동시성을 각각 정함. |
| PMS-NFR-006 | 기존 자원으로 복구·접수 보존 목표를 충족하는지 확인. 백업 장비 구매를 기본 해법으로 넣지 않음. |
| PMS-BMR-002 | CCK 자산·협력·사용권·인력과 인프라 0원 제약을 반영한 공급 범위 확인. |
| PMS-BMR-003 | 신규 인프라 투자비를 사업비에 넣지 않되 응용 SW·운영 부담과 실제 편익의 구분 유지. |

## P01부터 P07까지 후속 검토 연결

| 기준 | 범위 정의에 반영한 내용과 확인 과제 |
| --- | --- |
| P01 국민 편익 | 대상 서비스의 품질·연속성 개선 경로를 제1·9장과 TBD-01·12에서 확인. |
| P02 현업 수용 | 입력·확인 부담과 역할 변화·교육을 P6·TBD-12·13에서 검토. |
| P03 AI 추가 가치 | 규칙 기반 대안과 AI 검토의 순효과를 TBD-05·12에서 비교. |
| P04 실제 문제 | 관리 부담 가설을 대상 사업·국민 서비스의 증거와 연결. TBD-01·03. |
| P05 반복 적용 | 기관별 공통 기능과 자료 공유 권한 구분. SFR-036은 Y3 유지. |
| P06 업무 권한 | 기관 유형·업무·위탁·감리 적용 원문 확인은 TBD-01·03·09. |
| P07 재정과 책임 | 인프라 0원, 원가·수행 책임·효과·사업별 심의 경로는 TBD-11·12 및 대상 기관에서 확인. |

현재 판정: 기관 협의에 사용할 설계 초안 작성 완료. 계약용 기준선 확정은 미완료. 결정권자·실자료·품질 목표·원가 및 기관 검토가 다음 입력이며, 제품 구현은 이번 범위에 포함하지 않는다.