# TS 검사 후속 행동과 조치 검토 서비스 정의서

버전 0.2   2026-09-10   발주 전 검토안

국민이 검사결과를 이해하고 필요한 행동을 놓치지 않도록 돕고, 시설의 지적사항에 대해 어떤 조치 근거가 부족한지 담당자가 확인할 수 있게 한다. CCK가 주관할 핵심은 텍스트 근거·상태·검토를 연결하는 기능이다.

1차 7억 원과 2차 추가 5억 원을 부가세 포함 목표 상한으로 두고, CCK 기존 기술과 로컬 LLM을 활용할 수 있도록 서비스·연계를 축소한 검토안이다. TS의 예산 확보나 CCK의 납품 가능성을 확정한 문서가 아니다.

# 단계별 제공 범위

| 서비스 | 최초 범위 | 이용 흐름 | 확대 또는 제외 |
| --- | --- | --- | --- |
| X02 검사결과 후속 행동 | 1차 결과 5종 50코드 | 공식 결과 입력 → 근거와 다음 행동 → 담당자 검토 → 안내문 출력 | 2차 10종 100코드와 결과 읽기 연계 |
| X04 조치증빙 검토 | 1차 업무 1개 지적 10유형 | 지적·증빙 입력 → 문장 대응·누락 → 담당자 검토 → 보완 목록 | 2차 20유형 3,000증빙과 읽기 연계 |
| X01 예약 일정 탐색 | 2차 추가 서비스 | 조건 확인 → 날짜별 가용 상태 비교 → 대안 → 기존 예약 채널 이동 | 예약 확정·결제·취소 제외 |
| X03 위험보고와 X05 복합신청 | 이번 12억 범위에서 이연 | 기존 조사 ID와 자료 보존 | 새 업무군 추가 견적 이후 검토 |

| 구분 | 목표 상한 VAT 포함 | 산정액 VAT 포함 | 상한과 차액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 700,000,000원 | 675,386,048원 | 24,613,952원 |
| 2단계 | 500,000,000원 | 476,001,056원 | 23,998,944원 |

산정 총액은 1,151,387,104원이다. 상한과의 차액을 계약금액에 자동 반영하지 않는다. 기존 15% 예비액은 더하지 않는다. 미견적 품목과 기관 별도 비용을 확인하면 차액이 줄거나 범위 축소가 더 필요할 수 있다.

# 서비스의 이용자와 책임

1차 직접 사용자는 TS 검사 업무 담당자·시설 조치 검토자·운영자다. 국민에게는 담당자가 검토한 후속 안내와 미해결 사항의 확인이라는 편익이 연결된다. 2차 X01은 제한 공개 시험 이용자가 직접 일정 후보를 비교한다. 전국 서비스의 즉시 개통을 포함하지 않는다.

CCK는 자산 적합성 확인·설계·업무 기능·연계 어댑터·시험·인수를 총괄하는 수행 주체로 가정한다. TS는 업무 기준·자료·사용권·기존 인증·인프라·법정 판단을 책임진다. 기존 운영사는 공식 읽기 계약과 필요한 원천 측 수정에 협조한다. 실제 담당자와 계약 가능성은 확정 전이다.

# 재사용과 추가 개발

| 구분 | 적용 방식 | 필수 확인 |
| --- | --- | --- |
| 기존 호출과 검색 | Nexus 호출·RAG 후보를 로컬 실행에 적응 | 제품 버전·실행 데모·사용권·제한 부하 |
| 기존 실행 관리 | Argus·Keeper의 작업·상태 기능을 필요한 범위만 사용 | 중단·재개 미구현 시 작은 내부 상태 기능 추가 공수 검토 |
| 신규 업무 기능 | 결과 코드 매핑·지적과 증빙 대응·검토 화면·읽기 어댑터 | 기존 TS 계약과 산출물 수준 비중복 |
| 별도 확보 | 기존 GPU·인증·망·원천 API | 제공 확인 없으면 신규 개발 착수·무상 가정 금지 |

# AI와 비AI 기능의 역할

규칙은 설비·사례 ID, 날짜, 필수 필드, 권한, 결과 코드를 확인한다. 로컬 LLM은 서술형 조치와 지적의 의미 대응, 누락 이유, 쉬운 설명, 자연어 조건을 처리한다. 화면 비교와 필터만으로 충분한 X01 항목은 일반 SI로 구현한다. 같은 사례로 비AI 체크리스트와 비교해 AI의 추가 가치를 확인한다.

# 축소로 달라지는 이용 경험

1차는 담당자의 공식 파일 입력이 남는다. 이용자가 개인 차량을 즉시 조회하거나 자동으로 정비·리콜 완료를 확인할 수 없다. 2차 예약 후보를 찾더라도 기존 예약 사이트에서 인증과 확정을 진행한다. 이러한 수동 단계는 비용 축소의 명시적 한계다.

# 성과와 기획 기준

| 기준 | 이번 적용 | 남은 확인 |
| --- | --- | --- |
| P01 국민 편익 | 필수 행동 누락·조치 근거 누락과 탐색 왕복을 측정 | 실제 사례의 문제 규모 |
| P02 직무 영향 | 검토·예외처리를 지원하고 감축 인원으로 환산하지 않음 | 현업 수용성과 교육 |
| P03 AX와 SI | 텍스트 의미 검토와 규칙·화면을 비교 | 비AI 대비 실제 추가 가치 |
| P04 TS 업무 | 자동차검사와 기계식주차장 검사 이후 과정 | 현행 법정·수탁 범위와 담당 조직 |
| P05 확장 | 검토 흐름 재사용과 업무별 규칙을 분리 | 타 기관 데이터 권한은 별도 |
| P06 책임 | 법정 판단은 기존 권한자에게 남김 | 위탁·수행조직 원문 |
| P07 재정 | 7억+5억 상한·공수·견적 조건·운영비 공개 | 발주 절차·기관 별도 비용 |

# 인수와 운영

1차 인수 기준은 실제 제한 업무에서 파일 입력부터 검토본 내보내기까지 수행하고 원문·권한·정정·실패 복구를 보존하는 것이다. 2차 착수는 1차 인수와 추가 조회 계약 확보를 전제로 한다. 현장 효과·CCK 가용 인력·예산 승인은 현재 미검증이다.